Техническое задание

Проект

Название: HR Interview Assistant
Автор: Кравченко Д.А.
Версия: v2.0.0
Дата: 11.05.2026
Тип документа: Единое строгое техническое задание на текущую целевую версию

Статус документа

Настоящий документ является единым сводным техническим заданием по проекту HR Interview Assistant. За основу взята редакция final_tz_hr_interview_assistant_merged, в которую интегрированы требования по server-side оценке кандидата, двухконтурной модели эксплуатации, конфигурационному слою, требованиям к развёртыванию, а также плану следующих шагов проекта.[file:2][file:1][file:4][file:3]

Документ фиксирует текущую целевую версию системы: MVP веб-сервиса с backend-оценкой кандидата, HR-панелью, поддержкой двух контуров эксплуатации demo и internal, а также production-like инфраструктурной и архитектурной готовностью для демонстрации и пилотного внутреннего использования.[file:2][file:1][file:4]

1. Общая информация

HR Interview Assistant — это B2B AI-веб-сервис для проведения структурированных HR-интервью по заранее заданным профилям вакансий, фиксации ответов кандидатов, выявления red flags, формирования итогового отчёта и серверной LLM-оценки кандидата на backend.[file:2][file:4]

Система предназначена для стандартизации первичного HR-скрининга, сокращения времени на интервью и подготовку отчётов, уменьшения субъективности оценки, а также для подготовки проекта к эксплуатации в двух режимах: публичном демонстрационном и внутреннем pilot-контуре предприятия.[file:2][file:1]

2. Основание для разработки

К моменту подготовки настоящего ТЗ в проекте уже существует реализованная версия HR Interview Assistant 1.x на Python 3.11 / FastAPI с Jinja2, HTML/CSS/JS, markdown-профилями вакансий, публичными страницами, HR-панелью и механизмом сохранения markdown-отчётов.[file:1]

Необходимость разработки текущей целевой версии обусловлена следующими факторами:[file:1][file:2][file:4]

- потребность перевести проект из учебного MVP в production-like решение;

- необходимость внедрить полноценную server-side оценку кандидата вместо упрощённого сохранения summary;

- необходимость добавить двухконтурную модель эксплуатации demo / internal;

- необходимость выделить конфигурационный слой для брендинга, ссылок, режимов работы и окружения;

- необходимость обеспечить готовность к деплою на VPS, публикации в GitHub и демонстрации ментору.

3. Цель проекта

Цель проекта — создать и зафиксировать веб-сервис, который позволяет HR-специалисту выбрать вакансию, провести структурированное интервью, передать на backend полный массив ответов кандидата и получить структурированный итоговый отчёт, сформированный по логике конкретной вакансии, rubric и pass threshold.[file:2][file:4]

Дополнительной целью является развитие проекта до состояния production-like системы с двумя контурами эксплуатации, управляемой конфигурацией, защищённой HR-панелью, единым подходом к хранению и отображению вакансий и отчётов, а также готовностью к развёртыванию на VPS.[file:1][file:3]

4. Бизнес-проблема

Во многих компаниях первичные HR-интервью проводятся неравномерно: вопросы зависят от опыта интервьюера, часть критериев теряется по ходу беседы, а итоговая обратная связь формируется вручную и требует дополнительного времени.[file:2][file:1]

Это приводит к следующим проблемам:[file:2]

- нестандартизированная оценка кандидатов между разными HR;

- потеря важных деталей интервью и red flags;

- высокие временные затраты на проведение интервью и подготовку отчёта;

- формирование итоговой рекомендации в виде краткой заглушки без опоры на rubric вакансии, структуру ответов и порог прохождения.[file:2][file:4]

Проект должен устранить эти проблемы за счёт структурированных сценариев интервью, централизованной backend-оценки, унифицированных отчётов и контролируемой архитектуры эксплуатации.[file:2][file:4][file:1]

5. Продуктовая концепция

HR Interview Assistant v2.0.0 представляет собой веб-систему, которая:[file:1][file:2]

- хранит профили вакансий с уникальным Vacancy ID и набором требований;

- проводит структурированные интервью по сценариям, привязанным к Vacancy ID;

- фиксирует ответы кандидата в структурированном виде;

- выполняет server-side оценку кандидата на backend на основе профиля вакансии, rubric и pass threshold;

- формирует расширенный markdown-отчёт по шаблону оценки кандидата;

- предоставляет HR защищённую панель для работы с вакансиями, интервью и отчётами;

- использует конфигурационный слой для управления брендингом, ссылками, режимом эксплуатации и параметрами интеграции с LLM без изменения прикладного ядра.[file:1][file:2][file:4]

6. Контуры эксплуатации

6.1. Публичный demo-контур

Назначение: демонстрация возможностей системы в учебных целях, для портфолио и презентаций.[file:1]

Особенности demo-контура:[file:1]

- нейтральный брендинг;

- отсутствие прямых ссылок на внутренние ресурсы предприятия;

- допускается показ демонстрационных или согласованных вакансий;

- ограниченное логирование и ограниченная работа с чувствительными данными;

- конфигурация отображаемых элементов без изменения прикладного кода.

6.2. Внутренний internal / enterprise pilot-контур

Назначение: использование системы внутри предприятия для пилотной работы с реальными вакансиями и кандидатами.[file:1]

Особенности internal-контура:[file:1]

- корпоративный брендинг через конфигурационный слой;

- доступ к реальным вакансиям и отчётам через HR-панель;

- расширенное логирование и аналитика;

- готовность к последующей интеграции с внутренними HR/CRM-системами.

6.3. Принцип двухконтурной модели

Оба контура должны использовать общее прикладное ядро системы. Переключение между режимами demo и internal должно выполняться через конфигурацию, а не через разветвление двух отдельных кодовых баз.[file:1]

7. Целевая аудитория и роли

Основные пользователи системы:[file:2][file:1]

- кандидат — проходит интервью по выбранной вакансии;

- HR-специалист / recruiter — запускает интервью, просматривает отчёты, использует HR-панель;

- HR-руководитель — контролирует единообразие интервью и результатов;

- администратор системы — управляет конфигурацией, брендингом, режимами работы, доступами и вакансиями.[file:1]

Расширение ролевой модели в будущих релизах допускается, но в текущей версии обязательными считаются минимум три уровня доступа: кандидат, HR-специалист и администратор.[file:1]

8. Границы проекта

8.1. Входят в текущую целевую версию

В scope текущей целевой версии входят:[file:1][file:2][file:4]

- web-приложение на FastAPI с frontend на Jinja2 / HTML / CSS / JavaScript;

- выбор вакансии перед интервью;

- поддержка Vacancy ID;

- проведение структурированного интервью по профилю вакансии;

- передача на backend структурированных ответов кандидата;

- server-side оценка кандидата;

- использование rubric и pass threshold вакансии;

- сохранение расширенного markdown-отчёта;

- защищённая HR-панель;

- двухконтурная модель эксплуатации demo / internal;

- конфигурационный слой для брендинга, ссылок и окружения;

- базовое логирование и начальная аналитика;

- готовность к развёртыванию на VPS с Nginx и systemd.

8.2. Не входят в текущую целевую версию

В scope не входят, но должны учитываться архитектурно:[file:1][file:2]

- полноценный ATS-модуль;

- коммерческий биллинг;

- глубокие двусторонние интеграции с конкретными CRM/HRM;

- полноценная многоарендность корпоративного уровня;

- сложная многоуровневая RBAC-модель;

- автоматическое принятие решения о найме без участия человека.

9. Основные сценарии использования

UC1. Запуск интервью HR-специалистом

- HR входит в HR-панель.[file:1]

- Выбирает вакансию по Vacancy ID.[file:1][file:2]

- Запускает интервью или отправляет ссылку кандидату.[file:1]

- После завершения интервью получает сформированный отчёт.[file:1][file:2]

UC2. Прохождение интервью кандидатом

- Кандидат открывает страницу интервью.[file:1]

- Отвечает на вопросы по сценарию вакансии.[file:1][file:2]

- Система фиксирует ответы в структурированном виде.[file:4]

- По завершении данные передаются на backend для оценки.[file:2][file:4]

UC3. Server-side оценка кандидата

- Backend принимает payload интервью с массивом ответов.[file:2][file:4]

- Находит карточку вакансии по vacancy_id.[file:4]

- Извлекает требования, red flags, rubric и pass_threshold.[file:2][file:4]

- Формирует структурированный результат оценки.[file:2][file:4]

- Сохраняет markdown-отчёт и возвращает результат через API.[file:2][file:4]

UC4. Работа с отчётами

- HR открывает сохранённый отчёт из архива.[file:2]

- Получает summary, подтверждённые требования, частичные совпадения, риски, red flags, итоговый балл и рекомендацию.[file:2][file:4]

- Использует отчёт для внутренней фиксации или передачи hiring manager.[file:2]

UC5. Переключение режимов demo/internal

- Администратор задаёт режим через конфигурацию.[file:1]

- Система применяет соответствующий бренд, ссылки, правила видимости вакансий и режим эксплуатации.[file:1]

10. Функциональные требования

10.1. Must Have

Система должна обеспечивать:[file:2][file:1][file:4]

- выбор вакансии перед интервью;

- поддержку Vacancy ID;

- проведение интервью по заранее описанному профилю вакансии;

- использование базы знаний по вакансии и компании для повышения релевантности вопросов и оценок;

- выявление и фиксацию red flags по ходу интервью;

- наличие web-интерфейса для HR;

- авторизацию HR в защищённую часть интерфейса;

- передачу на backend структурированных ответов кандидата;

- server-side оценку кандидата на основе профиля вакансии;

- использование rubric и pass threshold при формировании результата;

- сохранение расширенного markdown-отчёта по шаблону оценки кандидата;

- поддержку режимов demo и internal;

- конфигурацию брендинга, логотипов, ссылок и режима работы без изменения прикладного кода;

- базовое логирование ключевых событий и ошибок.

10.2. Should Have

Система должна по возможности включать:[file:2][file:1]

- базовую HR-панель для управления вакансиями;

- хранение интервью и отчётов для последующего просмотра;

- улучшение UX проведения интервью и навигации по шагам;

- follow-up вопросы от LLM при неполных или неоднозначных ответах кандидата;

- провайдер-независимый слой интеграции с LLM API;

- возможность выбора модели и провайдера через .env;

- управление видимостью вакансий по контурам;

- базовую статистику по количеству и статусу интервью.

10.3. Could Have

Допускаются как расширения после стабилизации целевой версии:[file:2][file:1]

- интеграция с CRM/HRM-системами;

- выгрузка отчётов в дополнительные форматы;

- расширенная аналитика по интервью и вакансиям;

- подключение нескольких LLM-провайдеров через адаптеры;

- расширение ролевой модели.

10.4. Won’t Have в текущей версии

Не входят в обязательную реализацию:[file:2][file:1]

- полноценная enterprise-многоарендность;

- коммерческий биллинг;

- сложная RBAC-модель;

- автоматическое принятие решения о найме без участия человека.

11. Требования к данным и контенту

В проекте используются markdown- и YAML-файлы как источник структурированных данных по вакансиям, правилам интервью и шаблонам оценки. Для MVP такой формат выбран как прозрачный, удобный для ручного редактирования и пригодный для быстрого изменения контента без сложной админ-системы.[file:2]

На старте должны использоваться:[file:2]

- карточки вакансий в Markdown и YAML;

- системный промпт ассистента;

- база знаний о компании и правилах оценки;

- шаблон итоговой оценки кандидата;

- конфигурационные данные брендинга, ссылок и режима эксплуатации.[file:1]

Карточка вакансии должна содержать как минимум следующие поля, используемые backend-оценкой:[file:2][file:4]

- required_skills;

- preferred_skills;

- key_soft_skills;

- red_flags;

- question_bank;

- evaluation_rubric;

- pass_threshold.

Дополнительно система должна оперировать сущностями:[file:1][file:2]

- профиль вакансии;

- Vacancy ID;

- интервью кандидата;

- ответы кандидата;

- отчёт;

- HR-пользователь;

- конфигурация бренда и режимов;

- журнал событий и ошибок.

12. Требования к frontend

Frontend должен сохранять текущую механику пошагового интервью, но не сворачивать итог интервью в один строковый summary как единственный источник для backend.[file:4]

Frontend обязан:[file:4]

- собирать массив структурированных ответов кандидата;

- передавать на backend vacancy_id, candidate_name, candidate_contact, interview_format, interviewer и answers;

- не использовать жёстко зашитую recommendation-заглушку;

- сохранять совместимость с UX-сценарием прохождения интервью;

- обеспечивать понятную навигацию по вопросам и корректную фиксацию ответов до завершения интервью.[file:1][file:4]

Минимальный формат одного ответа:[file:2][file:4]

- block — название блока вопроса;

- question — текст вопроса;

- answer — текст ответа кандидата.

13. Требования к backend-оценке

13.1. Общий принцип

Backend должен реализовывать отдельную серверную функцию оценки кандидата, например evaluate_candidate(...), либо эквивалентный сервисный слой.[file:2][file:4]

Оценка должна строиться на основе:[file:2][file:4]

- карточки вакансии;

- массива структурированных ответов кандидата;

- шаблона итогового отчёта;

- rubric и pass threshold вакансии.

Backend не должен придумывать неподтверждённый опыт кандидата. При недостатке данных это должно явно фиксироваться в соответствующих разделах отчёта.[file:2][file:4]

13.2. Принципы оценки

Оценка кандидата должна учитывать не форму ответа, а содержательные признаки:[file:2]

- отвечает ли кандидат на заданный вопрос;

- есть ли логика и конкретика;

- подтверждается ли опыт примерами;

- соответствует ли ответ обязательным требованиям вакансии;

- проявляются ли желательные требования и soft skills;

- присутствуют ли red flags;

- есть ли риски и основания для follow-up проверки.

13.3. Требуемый результат оценки

Результатом backend-оценки должен быть структурированный объект со следующими минимальными полями:[file:2][file:4]

- summary;

- professional_experience_assessment;

- required_requirements_confirmed;

- required_requirements_partial;

- required_requirements_not_confirmed;

- preferred_strengths;

- preferred_not_confirmed;

- soft_skills_assessment;

- strengths;

- risks;

- red_flags_found;

- follow_up_checks;

- score_by_dimension;

- score_total;

- pass_threshold;

- threshold_result;

- recommendation;

- recommendation_comment;

- hiring_manager_note.

13.4. Работа с rubric и pass threshold

Если карточка вакансии содержит веса критериев и pass_threshold, итоговое решение должно формироваться на их основе, а не через фиксированную строку или заранее зашитую рекомендацию.[file:2][file:4]

13.5. Fallback-поведение

Если LLM недоступна, превышен таймаут, неверен API-ключ или внешний API возвращает некорректный ответ, backend не должен ломать весь сценарий интервью. В fallback-режиме отчёт должен сохраняться, а результат — помечаться как требующий ручной оценки.[file:2]

14. Требования к формату отчёта

Сохраняемый markdown-отчёт должен соответствовать структуре шаблона итоговой оценки кандидата, а не сокращённому формату из двух секций.[file:2][file:4]

В отчёте обязательно должны присутствовать следующие разделы:[file:2][file:4]

- общая информация;

- краткое резюме;

- соответствие ключевым требованиям вакансии;

- сильные стороны кандидата;

- риски и red flags;

- оценка по rubric вакансии;

- итоговый балл и результат относительно порога;

- рекомендация;

- что проверить на следующем этапе;

- короткий вывод для hiring manager.

Отчёт должен сохраняться в markdown-формате и быть пригодным для просмотра в архиве отчётов через интерфейс приложения.[file:2][file:4][file:3]

15. Контракт backend API

15.1. Pydantic-модели

Для новой схемы backend должен поддерживать как минимум следующие модели данных:[file:2][file:4]

- InterviewAnswer;

- InterviewSubmission;

- CandidateEvaluationResult.

15.2. Валидация

Backend должен проверять:[file:2][file:4]

- наличие vacancy_id;

- существование вакансии;

- наличие имени кандидата;

- наличие хотя бы одного содержательного ответа;

- корректную структуру массива answers.

15.3. Формат payload завершения интервью

Минимальный payload должен включать:[file:2][file:4]

- vacancy_id;

- candidate_name;

- candidate_contact;

- interview_format;

- interviewer;

- answers.

15.4. Формат ответа API

После успешной обработки endpoint должен возвращать JSON с минимумом полей:[file:2][file:4]

- status;

- filename;

- vacancy_id;

- candidate_name;

- score_total;

- pass_threshold;

- recommendation.

15.5. Обратная совместимость

На переходном этапе допускается сохранить endpoint /api/reports/save, но его контракт должен быть расширен или заменён на более корректный endpoint, например /api/interviews/evaluate. Backend должен различать старый и новый формат payload и возвращать понятную ошибку при неполных данных.[file:2][file:4]

16. HR-панель и архив отчётов

HR-панель должна обеспечивать защищённый вход, просмотр списка вакансий, просмотр проведённых интервью и отчётов, а также базовые операции по работе с вакансиями и настройками.[file:1][file:2]

Архив отчётов в текущем состоянии уже приведён к рабочему виду как промежуточно принятый функционал. Зафиксировано, что архив переведён в табличный формат, в нём добавлены цветные статусы рекомендаций, отдельные поля кандидата и вакансии, фильтр по вакансии и сохранена работоспособность просмотра отдельных отчётов.[file:3]

При этом необходимо учитывать, что часть старых отчётов может иметь устаревший формат и отображаться с пропусками по отдельным полям. Перед демонстрацией допускается оставить только актуальные отчёты нового формата в демонстрационном архиве.[file:3]

17. Конфигурационный слой

Система должна иметь конфигурационный слой, позволяющий без изменения прикладного ядра задавать:[file:1]

- режим эксплуатации demo / internal;

- название организации;

- логотип;

- favicon;

- цветовую схему;

- ссылки на сайт компании, карьерный раздел и контакты HR;

- параметры LLM-провайдера и модели;

- секреты и переменные окружения.

Минимальный набор конфигурационных параметров для LLM-части:[file:2]

- LLM_PROVIDER;

- LLM_TIMEOUT_SECONDS;

- OPENAI_API_KEY;

- OPENAI_MODEL;

- OPENAI_BASE_URL;

- GIGACHAT_API_KEY;

- GIGACHAT_MODEL.

Конфигурация должна осуществляться через .env и/или модуль настроек. Секреты не должны храниться в Git-репозитории.[file:1][file:2][file:3]

18. Архитектурные требования

Система должна быть реализована как web-приложение на FastAPI с использованием Jinja2, HTML/CSS/JS и управляемого набора файлов или данных для вакансий, отчётов и конфигурации.[file:1][file:2]

Архитектура должна включать следующие слои:[file:1]

- прикладное ядро: маршруты, логика интервью, отчёты, HR-панель;

- конфигурационный слой: режимы, секреты, домены, флаги;

- слой бренда и ссылок;

- слой данных вакансий и контента;

- AI-слой: prompts, логика оценки, генерация отчётов;

- интеграционно-операционный слой: логи, базовая аналитика, подготовка API.

С инженерной точки зрения рекомендуется разделение на слой маршрутов, сервис оценки кандидата и слой LLM-провайдера. Замена OpenAI на GigaChat или другой API не должна требовать переписывания основной бизнес-логики приложения.[file:2]

Практический принцип интеграции LLM должен быть следующим:[file:2]

- endpoint принимает payload интервью;

- backend валидирует данные и ищет вакансию;

- evaluation service собирает контекст вакансии и ответы кандидата;

- LLM service вызывает выбранный провайдер;

- backend получает структурированный результат оценки;

- результат сохраняется в markdown-отчёт и возвращается через API.

19. Нефункциональные требования

Система должна соответствовать следующим нефункциональным требованиям:[file:2][file:1][file:4]

- интерфейс должен быть понятным HR-специалисту без технической подготовки;

- система должна стабильно работать как MVP на одном VPS;

- развёртывание должно поддерживаться через uvicorn, systemd, Nginx и HTTPS;

- конфиденциальные данные и доступ в HR-панель должны быть защищены через авторизацию и переменные окружения;

- debug-режим должен быть отключён в production;

- архитектура должна допускать масштабирование по количеству вакансий, интервью и клиентов;

- логика backend-оценки должна быть детерминированной по контракту данных и прозрачной по структуре результата;

- в итоговом отчёте недопустимо добавлять сведения, которых нет в ответах кандидата или карточке вакансии;

- fallback-режим должен сохранять отчёт даже при временной недоступности LLM;

- все текстовые данные должны корректно работать в UTF-8;

- структура проекта должна оставаться поддерживаемой и понятной для дальнейшей разработки.

20. Технологический стек

| Компонент | Выбранное решение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python FastAPI | Подходит для быстрого MVP, API-логики и web-сервиса.[file:2] |
| Frontend | HTML, CSS, JavaScript, Jinja2 | Достаточно для MVP и уже используется в проекте.[file:2] |
| LLM | Подключаемый API-провайдер с ориентацией на OpenAI и возможностью перехода на GigaChat | Обеспечивает server-side оценку при сохранении провайдер-независимости.[file:2] |
| Хранение контента MVP | Markdown и YAML | Удобно для старта и ручного редактирования вакансий и шаблонов.[file:2] |
| База данных целевой архитектуры | PostgreSQL | Подходит для дальнейшего хранения интервью, отчётов и служебных данных.[file:2] |
| Инфраструктура | VPS + Nginx + systemd + HTTPS | Соответствует текущей схеме и требованиям production-like развёртывания.[file:1][file:2] |

21. Внешние зависимости и интеграции

К внешним зависимостям относятся Python 3.11, FastAPI, Jinja2, HTML/CSS/JS, VPS на Ubuntu 22.04 или аналогичной ОС, uvicorn, systemd, Nginx, HTTPS и внешний или локальный LLM/API-провайдер при использовании AI-части.[file:1]

Подготовка к интеграции с HRM/CRM и другими внешними системами должна осуществляться через backend API-слой, но без обязательной реализации глубоких двусторонних интеграций в текущей версии.[file:1][file:2]

22. Ограничения и допущения

Текущая версия является первой production-like целевой редакцией системы и не включает полный набор enterprise-функций.[file:1]

Допускается частичная реализация некоторых элементов аналитики, API-готовности и расширенной ролевой модели, если это не нарушает ключевые сценарии MVP, backend-оценки и двухконтурной эксплуатации.[file:1][file:2]

Качество результата зависит от корректности профилей вакансий, качества промптов и полноты ответов кандидата. Система не заменяет окончательное решение HR или hiring manager, а выступает как ассистент поддержки принятия решений.[file:2]

23. Приоритизация MoSCoW

Must Have

- двухконтурная модель эксплуатации;

- управление вакансиями и интервью по Vacancy ID;

- server-side оценка кандидата;

- расширенный markdown-отчёт;

- HR-панель;

- конфигурационный слой;

- базовое логирование;

- production-like deployment на VPS.[file:1][file:2][file:4]

Should Have

- улучшенный UX интервью;

- управление видимостью вакансий по контурам;

- базовая аналитика;

- подготовка API;

- начальная ролевая модель;

- провайдер-независимый адаптерный слой LLM.[file:1][file:2]

Could Have

- follow-up логика;

- расширенные отчёты;

- интеграции с CRM/HRM;

- дополнительная аналитика;

- расширение поставщиков LLM через адаптеры.[file:1][file:2]

Won’t Have

- полноценная multi-tenant архитектура;

- биллинг;

- сложная enterprise-админка;

- сложная RBAC-модель.[file:1]

24. Критерии приёмки

Текущая версия считается принятой, если одновременно соблюдены следующие условия:[file:1][file:4][file:2]

- HR может запустить интервью по вакансии и получить структурированный отчёт без дополнительной ручной компоновки.

- Frontend отправляет массив структурированных ответов, а не только краткий summary.

- Backend принимает новый payload, валидирует его и находит вакансию по vacancy_id.

- Backend формирует структурированную оценку кандидата по логике вакансии.

- Отчёт сохраняется в markdown по структуре шаблона оценки кандидата.

- Recommendation и итоговый результат не являются заглушкой, а вычисляются по rubric и порогу.

- Система корректно поддерживает режимы demo и internal без изменения прикладного кода.

- HR-панель обеспечивает доступ к отчётам и базовым операциям управления.

- Система успешно разворачивается на VPS по описанному сценарию.

- Ведётся логирование ключевых событий и ошибок, пригодное для диагностики.

- Реализован минимум один показатель базовой аналитики по проведённым интервью.

25. Оценка стоимости и экономическая модель

Для мини-финансовой модели проекта принимаются следующие допущения: 50 активных HR-пользователей, 40 интервью в месяц на одного HR, 20 RAG-запросов на одно интервью, 800 запросов в месяц на одного HR и 40 000 запросов в месяц по системе.[file:2]

При среднем профиле одного RAG-запроса 1200 input-токенов и 300 output-токенов система потребляет ориентировочно 48 млн input-токенов и 12 млн output-токенов в месяц. Для MVP конкретная модель и провайдер задаются конфигурацией и могут быть изменены без пересборки всей системы.[file:2]

Оценка инфраструктуры и трудозатрат:[file:2]

- VPS: около 800 ₽ в месяц;

- домен и DNS: около 150 ₽ в месяц;

- мониторинг и прочие расходы: около 200 ₽ в месяц;

- инфраструктура всего: около 1200 ₽ в месяц;

- аналитика и подготовка ТЗ: 40 часов;

- backend-разработка: 100 часов;

- frontend и UX MVP: 40 часов;

- деплой и инфраструктура: 30 часов;

- всего: 210 часов;

- при ставке 1500 ₽/час: около 315 000 ₽ на MVP.[file:2]

26. Модель монетизации и KPI

Проект относится к модели B2B SaaS и ориентирован на компании, которым требуется инструмент стандартизации HR-интервью. Базовая модель монетизации — подписка с ориентиром 2000 ₽ в месяц за одного активного HR-пользователя; при 50 активных HR-пользователях расчётная выручка составляет около 100 000 ₽ в месяц.[file:2]

Ориентиры KPI для MVP:[file:2]

- до 30 интервью в день на начальном этапе эксплуатации;

- сокращение времени подготовки и проведения интервью;

- снижение доли пропущенных критериев и red flags;

- формирование итогового отчёта по каждому интервью;

- корректная backend-оценка кандидатов по нескольким вакансиям;

- сохранение работоспособности системы при временной недоступности LLM.

27. Риски

Ключевые риски проекта:[file:2]

- низкое качество профилей вакансий снижает качество интервью и отчёта;

- рост стоимости API или смена модели влияет на экономику проекта;

- HR-пользователям потребуется адаптация к новому сценарию работы;

- часть процессов на этапе MVP ещё остаётся ручной;

- неполные ответы кандидатов могут ухудшать качество итоговой оценки;

- жёсткая привязка к одному API-провайдеру создаёт архитектурный риск, поэтому провайдер-независимость должна быть предусмотрена заранее.

28. План следующих шагов

Настоящий раздел фиксирует обязательные и рекомендуемые следующие шаги после стабилизации текущей целевой версии. Эти пункты должны учитываться как план ближайшего этапа, но не все из них являются немедленной разработкой в рамках уже принятого ядра.[file:3]

28.1. Визуальный фон сайта

Нужно реализовать единый визуальный фон сайта на основе выбранной пользователем картинки или референса, не ухудшая читаемость текста. Следует проверить отображение на главной странице, вакансиях, HR-панели и в архиве отчётов, включая мобильную версию.[file:3]

28.2. Сохранение логотипов и корпоративной ссылки

Необходимо найти и сохранить закомментированные блоки, относящиеся к логотипам и ссылке на сайт предприятия в main.py, либо вернуть их в рабочую логику, либо явно вынести в конфигурационный или технический блок, чтобы они не были потеряны при последующих правках.[file:3]

28.3. Публикация в GitHub и развёртывание на VPS

Нужно оформить репозиторий GitHub, привести структуру проекта к публикации, проверить .gitignore, убрать лишние локальные и временные файлы, подготовить инструкции запуска, развернуть проект на VPS и проверить доступность приложения, статику, шаблоны, сессии, HR-авторизацию и LLM-часть.[file:3]

Желательно предусмотреть systemd unit, reverse proxy через Nginx, безопасное хранение секретов в .env и, при необходимости, домен или поддомен.[file:3]

28.4. Подготовка проекта к сдаче ментору

Нужно подготовить комплект материалов для сдачи: описание архитектуры, инструкцию запуска, объяснение ключевых пользовательских сценариев, фиксацию того, что уже реализовано и что остаётся вне текущего этапа, документацию по промптам и логике LLM-оценки, список тестовых сценариев и примеры вакансий, интервью и отчётов.[file:3]

28.5. Проверка конфигурации и секретов

Перед публикацией и сдачей необходимо проверить .env, session secret, ключи API/LLM, отсутствие секретов в GitHub и корректность .gitignore.[file:3]

28.6. Очистка проекта перед публикацией

Необходимо убрать или не коммитить временные отчёты, тестовые файлы, локальные логи, кэш, служебные каталоги, артефакты IDE и дублирующиеся старые файлы, если они не используются.[file:3]

28.7. Прогон демонстрационного сценария

Перед сдачей нужно пройти полный путь: открыть сайт, выбрать вакансию, пройти интервью, отправить ответы, получить оценку, сохранить и открыть отчёт, затем перейти в архив и проверить фильтры.[file:3]

28.8. Работа со старыми и новыми отчётами

Перед демонстрацией необходимо решить, будут ли старые отчёты оставлены как исторические артефакты, либо демонстрационный архив будет очищен и заполнен только актуальными отчётами нового формата. Для демонстрации второй вариант предпочтительнее.[file:3]

28.9. Короткая устная презентация проекта

Нужно подготовить краткую устную структуру: цель проекта, ключевые сущности, поток вакансия -> интервью -> LLM-оценка -> отчёт -> архив, реализованные сверх базового ТЗ возможности, ограничения и планы развития.[file:3]

29. Бэклог развития после текущего этапа

Новые идеи следует оформить как отдельный бэклог и не смешивать с обязательным объёмом текущей версии.[file:3]

Предварительный бэклог:[file:3][file:2]

- фильтр по рекомендации;

- поиск по кандидату;

- экспорт архива в CSV;

- улучшение тестов test_api_evaluate.py несколькими сценариями качества кандидатов;

- мягкая миграция старых markdown-отчётов в новый формат;

- улучшение визуальной части архива и карточек;

- полный CRUD вакансий в HR-панели;

- перенос хранения интервью и отчётов в базу данных;

- интеграции с CRM/HRM/ATS;

- расширенная аналитика по вакансиям, кандидатам и качеству интервью;

- развитие логики follow-up вопросов;

- подключение дополнительных LLM-провайдеров через адаптерный слой.[file:2][file:3]

30. Итоговое положение

HR Interview Assistant в текущей целевой версии определяется как B2B SaaS-проект в сфере HR Tech, реализуемый как web-сервис на FastAPI с markdown/YAML-контентом, backend-оценкой кандидата, двухконтурной моделью эксплуатации, конфигурационным слоем и production-like подходом к развёртыванию.[file:2][file:1][file:4]

Настоящее ТЗ фиксирует, что итоговая AI-оценка кандидата должна выполняться на backend на основе структурированных ответов интервью и профиля вакансии, а итоговый отчёт должен формироваться по расширенной шаблонной структуре с учётом rubric, pass threshold и провайдер-независимой интеграции LLM.[file:2][file:4]